別紙１－１

勤務状況確認表（記載例）を例とした場合

（例）

工 事 履 行 報 告 書

|  |  |
| --- | --- |
| 工　事　名 |  |
| 工　　　期 |  令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日 |
|  日　　　付 |  令和　　　年　　　月　　　日（　　　月分） |
| 月　　　　別 | 予 定 工 程 　％（　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 備　　　　考 |
| 令和●●年５月 | １２％ | ２７％ | 月別現場閉所率：32.26％対象期間：31日、現場閉所日数：10日 |
| ６月 | ７５％ | ７０％ | 月別現場閉所率：33.33％対象期間：30日、現場閉所日数：10日 |
| 　　　　　７月 | １００％ | １００％ | 月別現場閉所率：26.92％対象期間：26日、現場閉所日数：7日※暦上休日：7日 ≦ 現場閉所日：7日 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| （記事欄）　工期内の日数　８７日　（３１日＋３０日＋２６日）　現場閉所を行った日数　２７日　（１０日＋１０日＋７日）　　　　現場閉所率　２７／８７＝３１．０３％　≧　２８．５％　（４週８休以上）　月単位の現場閉所：達成（未達成）　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主　 任監 督 員 | 監 督 員 |  |  | 現 　場代 理 人 | 主任（監理)技　術　者 |
|  |  |  |  |  |